**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2023年3月12日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 7 | 项目名称 | 生活记录仪 |
| 迭代名称 | 第一次迭代 | 实际起止日期 | 2023年2月18日-2023年3月12日 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  本次迭代完成了本迭代的迭代计划、Vision文档、Use-case模型、初步设计的UI界面和相应代码；实现了最基础的页面的切换功能，但仅初步实现了具有代表性的界面，其内部逻辑和交互待在第二次迭代中完成。  第一次迭代时安排的任务目标基本完成，质量在令人满意的范围内。 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？） 1.是否每个用户的需求都在功能中得以体现？  合理的、必要的需求都有所体现。   1. 从技术、时间的角度来看，设计是否可行？   可行，将难以实现的部分移至第三次迭代完成。   1. 进行单元测试，测试每一部分代码是否都被正确运行。   是的。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  遇到了学习的知识不足以完成较为复杂的可视化界面的问题，使用模块化开发软件figma完成了这部分内容，不需要返工，但在下阶段中需要及时实现。  遇到了美工的效果令人不满意的情况，需要在下一阶段进行优化。 | | | |
| 经验和教训：   1. 任务进度要提前做好细致化的安排，避免任务的完成出现问题； 2. 学习技术是非常重要的，对于我们没有知识基础的开发者而言，技术问题永远是最主要的问题； 3. 由于不了解实际完成难度，任务分配可能会出现不均的情况，需要即时跟进。 4. 在小组开发过程中，需要即时对进步进行确认和汇报，避免同步时出现问题。 | | | |